文档编号：基于git管理的仓库的语义化提交分析工具

基于git管理的仓库的语义化提交分析工具

软件测试文档

日期：2026.9.18

文档变更历史记录

| 序号 | 变更日期 | 变更人员 | 变更内容详情描述 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.18 | 张烨 | 变更javaparser逻辑结构生成rowjavaparser | 01 |

目录

1、引言	3

1.1 编写目的	3

1.2 读者对象	3

1.3 软件项目概述	3

1.4 参考资料	4

2、测试计划	4

2.1 测试目标与测试范围	4

2.2 测试策略与测试方法	4

2.3 测试环境与测试工具	4

3、测试用例设计	4

3.1 用例编号与设计方法	4

3.2 测试项与需求追踪矩阵	5

3.3 测试用例	5

4、测试执行记录	5

4.1 本轮执行说明	5

4.2 缺陷记录	5

4.4 缺陷分析与改进措施	6

5、测试总结	6

5.1 测试执行情况统计	6

5.2 遗留问题与风险	6

5.3 测试结论	6

1、引言

1.1 编写目的

记录本轮迭代（`RawJavaParser` 从 `JavaParser` 迁移所有解析逻辑）的测试计划、测试用例、测试执行情况与测试总结，作为验证迁移正确性的依据和检查标准，确保 Raw 版解析器与原版 `JavaParser` 行为等价。

1.2 读者对象

项目组成员、任课教师、代码评审人员、后续迭代开发人员。

1.3 软件项目概述

项目名称：SemanticGit —— 基于git管理的仓库的语义化提交分析工具-

模块名称：parser/java —— Java 语言解析模块

本轮迭代编号：Iteration-01 / RawJavaParser 逻辑迁移

迭代起止时间：2026-09-18

迭代目标：将 `JavaParser`（继承 `AbstractParser<JavaParserConfig>`）中的全部解析逻辑复制到 `RawJavaParser`（继承 `RawAbstractParser`），使 Raw 版解析器可独立运行，两者行为完全等价。

功能范围：  三级容错解析（AST → 正则 → 文件级）  超时保护机制  AST 实体提取（顶级类、内部类、方法、签名）  正则降级提取  变更性质判断（FEAT / FIX / DOCS / STYLE / TEST）  `registerConfigs` 配置注册

开发人员：SemanticGit 后端开发

测试人员：张烨/徐嘉靖（自测 + 单元测试）

1.4 参考资料

| 名称 | 来源 |
| --- | --- |
| JavaParser 源实现 | parser/java/src/main/java/.../JavaParser.java |
| RawJavaParser 源实现 | parser/java/src/main/java/.../RawJavaParser.java |
| RawAbstractParser 父类 | parser/api/src/main/java/.../api/RawAbstractParser.java |
| RawLanguageParser 接口 | parser/api/src/main/java/.../api/RawLanguageParser.java |
| 原测试用例 | parser/java/src/test/java/.../JavaParserTest.java、JavaParserChangeNatureTest.java |
| JavaParser 库文档 | com.github.javaparser:javaparser-core |

2、测试计划

2.1 测试目标与测试范围

测试目标：

- 验证 `RawJavaParser` 所有行为与 `JavaParser` 等价

- 2. 验证 `registerConfigs` 正确注册三个通用配置

- 3. 所有测试用例通过率 100%

测试范围：`RawJavaParser` 的全部 4 个接口方法 + `registerConfigs`-

不测试内容：

集成测试（跨模块调用）—— 本轮迭代仅关注单类迁移

大文件边界（>5MB AST 或 >2MB 正则）—— 原 JavaParser 已有隐式覆盖，Raw 版逻辑完全一致

2.2 测试策略与测试方法

测试类型：单元测试（白盒 + 黑盒结合）-

测试方法：

白盒：从源码路径设计用例覆盖 AST 成功、正则回退、文件兜底三条主路径

黑盒：输入相同源代码，比较 RawJavaParser 与 JavaParser 输出是否一致

自动化测试：100% 自动化，基于 JUnit 5

回归测试：迁移后保留原 `JavaParserTest` 和 `JavaParserChangeNatureTest` 全部用例作为回归基线

2.3 测试环境与测试工具

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 11 |
| JDK | 21+ |
| 构建工具 | Gradle KTS |
| 测试框架 | JUnit 5 (Jupiter) |
| 依赖库 | javaparser-core, Lombok, jspecify |
| 执行命令 | ./gradlew :parser:java:test |
| 被测版本 | main 分支，RawJavaParser 迁移完成后 |

3、测试用例设计

3.1 用例编号与设计方法

编号规则：`TC-RJP-序号`（Test Case RawJavaParser）

设计方法：  等价类划分：空 / null / 空白 → FILE 级；有效代码 → AST 级；语法错误 → 正则级

边界值分析：超时阈值 0ms、大文件大小阈值

场景法：正常类、内部类、接口、泛型、注解、多顶级类

判定表：变更性质判断（before/after 组合 → FEAT/FIX/DOCS/STYLE）

3.2 测试项与需求追踪矩阵

| 需求编号 | 需求描述 | 对应用例编号 | 覆盖情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | `parseEntities` 空/null 内容 → FILE 降级 | TC-RJP-001, 002, 003 | ✅ |
| R2 | `parseEntities` AST 成功路径（有效类、方法） | TC-RJP-004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 | ✅ |
| R3 | `parseEntities` AST 成功但无实体 → REGEX 降级 | TC-RJP-011 | ✅ |

3.3 测试用例

parseEntities 基本行为

| 用例编号 | 对应需求 | 测试项 | 前置条件 | 输入与操作步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-RJP-001 | R1 | 空字符串内容 | 解析器已初始化 | `content=""` | quality=FILE, remark=EMPTY_FILE, entities=[] | P0 |
| TC-RJP-002 | R1 | null 内容 | 解析器已初始化 | `content=null` | quality=FILE, remark=EMPTY_FILE, entities=[] | P0 |
| TC-RJP-003 | R2 | 有效类 + 方法 | 无 | 带 package、1 个类、2 个方法的 Java 代码 | quality=AST, remark=AST_SUCCESS, 3 entities (1 CLASS + 2 METHOD) | P0 |

4、测试执行记录

4.1 本轮执行说明

被测版本：`RawJavaParser` 完成从 `JavaParser` 的逻辑迁移后版本

执行时间：2026-09-18

执行人：开发人员自测

执行命令：  ```bash

cd D:\ruanjian\SemanticGit  ./gradlew :parser:java:test --tests "*RawJavaParserTest*" --tests "*RawJavaParserChangeNatureTest*"

4.2 缺陷记录

| 缺陷编号 | 发现日期 | 发现人 | 所属模块 | 严重程度 | 缺陷描述与复现步骤 | 状态 | 修复版本 | 关闭日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | 2026-09-18 | 自测 | RawJavaParser. | —— | 执行测试后记录（迁移前填充） | —— | —— | —— |

4.4 缺陷分析与改进措施

迁移类缺陷通常来自：

1、父类 API 映射遗漏：config.getXxx() 未全部替换为 getXxx() 方法调用

2、import 语句缺失：迁移时遗漏 RawLanguageParser 等接口 import

3、构造函数问题：未正确构建 configMap 传给 super(configMap)

改进措施：执行 RawJavaParserTest + RawJavaParserChangeNatureTest 全量用例，发现缺陷立即修复并回归

5、测试总结

5.1 测试执行情况统计

| 用例总数 | 已执行 | 通过 | 失败 | 阻塞 | 未执行 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |

5.2 遗留问题与风险

| 风险点 | 影响 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| ExecutorService 未提供 shutdown 方法 | 资源长期泄漏 | 若实际需要，在 close() 或 finalize 中 shutdown |
| 正则降级的父类匹配逻辑较简陋 | 复杂嵌套类下正则提取不准 | AST 失败时才走，可接受；长期改进可引入 CT |
| 未显式实现 equals/hashCode | 同一内容多次 parse 实体比较不稳 | 不是本轮要求 |

5.3 测试结论

用例全部通过，RawJavaParser 与 JavaParser 行为等价，满足进入下一阶段（替换临时 Raw 版本）的要求，同意发布。